四川省郫县豆瓣股份有限公司郫县豆瓣系列

产品生产线扩能技术改造-厂房改造项目监理

招标公告

四川省郫县豆瓣股份有限公司拟对“郫县豆瓣系列产品生产线扩能技术改造-厂房改造项目监理”进行竞争性磋商，兹邀请相关供应商参加投标。

1．项目概况与招标范围

1.1项目名称：郫县豆瓣系列产品生产线扩能技术改造-厂房改造项目监理。

1.2项目总投资：约1800万（最终金额以审计结算为准）。

1.3采购人：四川省郫县豆瓣股份有限公司

1.4项目简介：拟通过竞争性磋商，确定郫县豆瓣系列产品生产线扩能技术改造-厂房改造项目监理单位。

1.5项目建设地点：成都市郫都区红光街道宋家林村五组。

- 1.6 监理服务范围：办公区域改造面积约400平方米；钢结构成品库房改造面积约550平方米；储椒池改造面积约1300平方米及配套钢结构厂房面积约1350平方米；改造条池施工及钢结构晒棚面积约6000平方米；设计图纸范围内所有工程的质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理。整个工程项目含给排水工程、强电工程、暖通工程、弱电工程、建筑与装饰工程、消防工程、环保工程、室外道路及管网工程等。

1.7 最高收费比例：不超过总投资金额的1.8%，超过最高比例报价无效。

1.8 工期要求：预计开工时间2024年4月，施工约180个日历天。

- 1.9 质量标准：

1.9.1达到国家现行质量合格标准。

- 1.9.2监理服务期：从监理合同生效之日起至按规定完成建设工程审计决算完成后。

2．参选人资格要求：

2.1须具有独立法人资格。

2.2须具有国家建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程监理丙级及以上资质的单位。

2.3总监理工程师：具有房屋建筑工程专业全国注册监理工程师证书,须注册在本单位。

2.4近3年已完成1个类似工程业绩

- 2.5信誉要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态,未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间。（提供承诺函）

2.6企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图。

2.7本次采购不接受联合体进行竞争性磋商。

- 2.8参加本项目采购活动的供应商、法定代表人不得具有行贿犯罪记录。（提供承诺函）

- 3.评审方法

| 序号 | 评分因素及权重 | 评分标准 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价80% | 投标最低报价得满分，每比最低报价高1%扣2分，最多扣30分。 | 80分 |  |
| 2 | 监理大纲10% | 根据供应商针对本项目实际情况提供的监理大纲进行综合评审，方案内容包含：①监理服务组织方案，②工作重点和难点分析，③合理化建议，④工作质量保证措施，⑤工作进度保证措施，以上内容提供齐全并完全满足本项目需求的得10分。以上内容每有一项表述不清楚、逻辑不清晰或不适用本项目实际情况的情形的扣2分，每有一处缺项漏项或错误，扣2分。 | 10分 | （技术评分因素） |
| 3 | 类似业绩10% | 近3年已完成或正在实施或新承接的项目1个类似工程业绩的得2分，每增加一个此类业绩加2分，本项最多得10分。 注：1、类似业绩是指：2020年01月01日至今的房屋建筑类工程监理业绩； 2、证明材料为：中标通知书或合同协议书复印件加盖供应商公章。3、类似业绩要求提供多种证明材料的，以合同协议书时间为准确定供应商提供的类似业绩是否有效。 | 10分 | 提供相应证明材料复印件（加盖供应商公章） （共同评分因素） |

4.磋商文件的获取

磋商文件自2024年3月26日至2024年4月1日上午10：00时至下午17：30时（北京时间，法定节假日除外）在四川省郫县豆瓣股份有限公司官网处自行下载资料进行密封报价。

5.投标文件的递交

5.1 现场递交投标文件截止时间（招标截止时间，下同）时间：2024年 4月 2日14:30（北京时间）。地点：四川省郫县豆瓣股份有限公司（郫都区中国川菜产业园区永安路333号）。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，由投标人自行承担后果，招标人不予受理。

6．联系方式

招 标 人：四川省郫县豆瓣股份有限公司

地    址：四川省成都市郫都区中国川菜产业园区永安路333号

邮    编：611730

联 系 人：冯女士

电    话：18328484967

投标人需提供资料：

附件一：报价函

其他附件：营业执照、、资质文件、监理大纲、项目人员配置、监理业绩等